PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

CarryPilot Agent

AI 区块链资金费率套利 Agent

产品需求文档  v2.0

已批准的开发基线｜方案 A 比赛版聚焦 A2A 研究 Agent、两类资金费率策略、确定性成本/风控、historical replay 与 mainnet paper，以及可验证的 Injective 身份、市场数据、x402 和 Receipt。L3 自动真实交易、Arb Score、IPFS 与多用户商业化不进入当前 P0。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | READY FOR FINAL REVIEW |
| 决策状态 | 方案 A 已批准（2026-07-25） |
| 适用赛事 | AdventureX 2026｜Reverse 主题｜PandaAI + Injective 双赛道 |
| 第一用户 | 专业个人交易者、小型量化团队与评委测试 Agent |
| 产品阶段 | 比赛 MVP / 无真实客户资金 |
| 负责人 | CarryPilot Team |

“不是让 AI 猜涨跌，而是先对冲方向风险，再判断净 carry 是否值得研究。”

2026-07-25  •  Hangzhou

# 0. 执行决策

GO｜按本 v2 进入开发 方向成立，范围已收敛，且数据、赛道与技术证据足以形成可开发 Spec。开发必须严格遵守 P0 边界：研究与模拟优先，任何真实资金自动执行均由赛后阶段门控制。

CarryPilot 是一个公网可调用的 A2A 资金费率研究与 paper-execution Agent。它统一 Binance、Bybit、Hyperliquid 与 Injective 的市场数据，使用确定性引擎计算成本后机会并执行风险硬门；合格候选生成可复现的 paper trade，最终将 Receipt 摘要锚定到 Injective。AI 负责理解、编排和解释，不负责自由生成交易数值。

| 65,697 已采集 Funding 事件 | 24 个月 BTC / ETH / SOL | 3 + 1 已采集场所 + Injective | 3 A2A 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |

## 0.1 v2 相对原 PRD 的关键变化

| 维度 | 原版 | v2 开发基线 |
| --- | --- | --- |
| A2A | P1 可选协议 | P0 提交形态；公网 Agent Card、3 个任务、20 分钟硬上限 |
| 执行 | L1/L2/L3 同时进入 MVP | P0 仅研究 + paper；L3 赛后且需 30 天影子盘 |
| 策略 | 结构描述为主 | S1/S2 的数据时点、入退场、成本、拒绝码与验收可编码 |
| 回测 | 未接入现有数据 | 24 个月数据、缺口、包装资产与反未来函数进入需求 |
| Injective | 可信基础设施叙事 | 市场数据腿 + ERC-8004 + x402 + Receipt 的可验证证据链 |
| Demo | 功能罗列 | 90 秒故事：问题 → 候选 → 风控/拒绝 → paper → 链上证据 |
| 合规 | 套利建议/下单 | 研究结论/paper candidate；固定风险提示，不承诺收益 |

## 0.2 证据层级

E1｜硬要求：PandaAI 原始赛道文档、Injective 参赛信息与现场 PPT。

E2｜官方技术：Injective、Hyperliquid 官方文档与官方 SDK/仓库。

E3｜项目事实：已采集数据、质量报告、独立验证与本项目研究材料。

E4｜设计假设：比赛版默认阈值、容量模型与 Demo 编排；必须在运行配置中版本化。

证据纪律 现场录音存在自动转写误差。命令、SDK 名称、区块时间和协议名称均以现场 PPT及官方文档复核后的写法为准；未核验的宣传性陈述不作为产品验收依据。

# 文档导航

| 1 | 产品定义 |
| --- | --- |
| 2 | 目标、非目标与成功标准 |
| 3 | 主题与双赛道适配 |
| 4 | MVP 范围与核心用户流程 |
| 5 | 策略与机会判断 |
| 6 | 数据、回测与模拟环境 |
| 7 | AI Agent 与 A2A 需求 |
| 8 | 系统架构与组件边界 |
| 9 | Injective 产品集成 |
| 10 | Paper 执行、状态机与 Receipt |
| 11 | 风控、安全与合规 |
| 12 | 体验、Demo 与提交物 |
| 13 | 功能需求清单 |
| 14 | 非功能与可观测性 |
| 15 | 验收标准 |
| 16 | 指标与分析 |
| 17 | 阶段门与开发顺序 |
| 附录 | Schema、拒绝码、提交清单与来源 |

# 1. 产品定义

## 1.1 一句话 Pitch

CarryPilot Agent 一个成本感知、风险约束、可解释的市场中性 carry 研究 Agent：扫描同平台“现货—永续”和跨平台“永续—永续”资金费率机会，在拒绝毛 APR 幻觉后输出可复现的回测、paper trade 与 Injective 链上证据。

## 1.2 第一用户与 JTBD

| 对象 | 当前痛点 | 需要完成的工作 |
| --- | --- | --- |
| 专业个人交易者 | 高 Funding 看似诱人，但完整成本、基差与保证金风险难统一 | 快速判断“是否值得进一步研究”，而不是收到买卖指令 |
| 小型量化团队 | 跨 venue 数据口径、回测与 paper 环境割裂 | 获得可复现参数、成本归因、数据限制和故障记录 |
| 评委 / Agent 调用方 | 无法仅凭 UI 判断 AI、策略与链上集成是否真实 | 通过 A2A 调用完整任务，并核验代码、哈希和状态机 |

核心 JTBD：当我看到一个高 Funding/APR 候选时，我希望系统只使用当时已知数据，按保守成本判断其是否仍有正向 carry；若证据不足或风险不合格，应明确拒绝；若通过，生成可复现的历史验证或 paper trade，并解释净 PnL 来源与失效条件。

## 1.3 问题与产品原则

| 原则 | 产品落地 |
| --- | --- |
| 毛 APR ≠ 可实现收益 | 展示 Gross、Modeled Net、Paper Realized 四种口径并禁止混用 |
| 方向中性 ≠ 无风险 | 对双腿、保证金隔离、基差、Funding 翻转和包装资产单独设门 |
| AI 会解释，不应改账 | 所有数值、风控与状态转移由确定性代码生成并加版本 |
| 链上哈希 ≠ 外部成交证明 | Receipt 证明本地记录未被改写，不证明 CEX/DEX 外部成交真实性 |
| 没有机会也是有效结果 | 当成本或风险不通过时，REJECTED 是成功完成任务 |

# 2. 目标、非目标与成功标准

## 2.1 P0 产品目标

把 BTC、ETH、SOL 的资金费率机会标准化为可比较的“成本后候选”。

用同一套策略代码运行 Historical Replay、Mainnet Shadow 与 Testnet Integration。

以公网 A2A Remote Agent 完成机会发现、回测验证和故障模拟三类任务。

让 Injective 的真实永续市场数据进入统一引擎，并至少产生一个包含 Injective 腿的候选。

在 Injective 测试网完成 Agent 身份、x402 付费报告和 Receipt 锚定的可查询证据。

形成评委可在 90 秒内理解、可在仓库中复现的端到端故事。

## 2.2 明确非目标

不提供个性化投资建议、适合性判断、收益承诺、荐币或代客理财。

不在比赛版使用真实客户资金，不托管主钱包，不开放 L3 自动真实交易。

不做负 Funding 下的“做空现货 + 做多永续”，因为借币、召回与融资成本尚未纳入 P0。

不做 Arb Score、IPFS、策略市场、排行榜、多用户账户体系或大而全 Dashboard。

不把测试网流动性、下单成功或交易哈希描述为主网盈利、容量或执行质量证明。

不为股票、指数、商品永续构造“持有现货证券”的叙事；比赛数据范围固定为 BTC、ETH、SOL。

## 2.3 比赛版成功标准

| 维度 | 成功定义 |
| --- | --- |
| 产品闭环 | 三类 A2A 任务各连续 5 次可解析完成；无机会时正确拒绝 |
| 数值可信 | Agent 所有数值与确定性引擎完全一致；时点、假设与版本可追溯 |
| 回测可信 | 12–24 个月回放无未来函数；成本、缺口与估算项显式分拆 |
| Injective | 数据腿、ERC-8004、x402、Receipt 至少各有一个可查询/复现证据 |
| 提交完整 | 在线 Demo/视频、公开 GitHub、架构图、团队分工、测试网地址与交易哈希齐全 |
| 体验 | 陌生评委在 90 秒视频中能复述问题、价值、AI 核心作用与链上证据 |

# 3. 主题与双赛道适配

## 3.1 Reverse 主题

Reverse 的产品表达不是“预测下一根 K 线”，而是逆转传统交易流程：先构造方向中性、再检查成本和风险，最后才决定是否值得进入 paper。系统通过“可以拒绝交易”来体现 Agent 的判断力，而不是用更多功能或更高 APR 制造幻觉。

## 3.2 PandaAI｜Build the Next AI Trader

| 赛道要求 | 产品满足方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| A2A Remote Agent | 公网 Agent Card 与服务地址 | P0 |
| 复杂金融任务 | 扫描 → 成本 → 风控 → 回测/paper → 报告 | P0 |
| 至少 3 个任务 | Opportunity / Backtest / Failure Simulation | P0 |
| 底座模型 | DeepSeek V4 pro；由模型适配层记录 model_id | P0 |
| 响应时间 | P95 < 90 秒；硬上限 < 20 分钟 | P0 |
| 可解释与合规 | 来源、时点、假设、拒绝原因、风险提示 | P0 |
| 授权数据 | 不绕过 PandaAI 或第三方数据权限 | P0 |

## 3.3 Injective Blockchain × AI

| 类别 | Info Session 要求/建议 | 本产品响应 |
| --- | --- | --- |
| 参赛资格 | 个人/团队；赛事期间新开发或有实质性新功能 | v2 与相关代码提交形成新增功能证据 |
| 技术门槛 | 实际部署或集成至测试网/主网；EVM、CosmWasm、SDK 均可 | 选用 Injective EVM + Native/MCP 数据接口 |
| 提交物 | Pitch、可运行 Demo/视频、公开代码、架构图、团队分工 | 纳入提交清单与仓库 evidence/ |
| 评审 | 集成度、完整性、AI 创新、应用价值、产品体验 | 每一项映射到可执行验收 |
| 现场建议 | 首次参赛优先 EVM；所有写操作先测试网；展示地址/交易哈希 | P0 技术路径与 Demo 证据 |
| 展示建议 | 英文版本，讲清问题、核心流程、链上证据 | 双语 UI；90 秒英文 Demo |

双赛道共同核心 一个真实可调用的 Agent 完成复杂金融研究任务；Injective 不是装饰层，而是数据来源、Agent 身份、按次付费和不可篡改 Receipt 的可验证基础设施。

# 4. MVP 范围与核心用户流程

## 4.1 范围分层

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| P0｜比赛必须 | A2A Agent；S1/S2；历史回放；实时主网 paper；确定性成本/风控；Injective 数据/身份/x402/Receipt；最小 UI |
| P1｜强加分 | Injective Exchange Precompile 测试网真实下单/撤单；更多故障注入；英文交互打磨 |
| 赛后｜Gate 控制 | 30 天主网影子盘；受限 API wallet / AuthZ；小额白名单 L3；更多资产与 venue |
| 明确退出 P0 | Arb Score、IPFS、多用户账户、策略商店、负 Funding 现货空头、实盘收益展示 |

## 4.2 主流程

| 步骤 | 阶段 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Request | 用户/A2A 平台提交资产、策略、时间窗与风险约束 |
| 02 | Plan | LLM 将自然语言转换为白名单内的结构化任务 |
| 03 | Observe | 数据工具读取实时快照或选择历史窗口 |
| 04 | Calculate | 确定性引擎标准化 Funding、成本、基差、容量与总资本 |
| 05 | Gate | 风险引擎返回 ACCEPTED 或明确拒绝码 |
| 06 | Replay / Paper | 回测或双腿 paper 状态机运行并注入指定故障 |
| 07 | Explain | LLM 忠实解释结果，不可修改数值 |
| 08 | Anchor | 完整 Receipt 入库，摘要哈希写入 Injective |
| 09 | Return | 返回结论、证据、限制、风险提示与复现参数 |

## 4.3 三个 A2A 核心任务

| 任务 | 用户意图 | 最低输出 |
| --- | --- | --- |
| TASK-01 Opportunity Discovery | 比较 BTC/ETH/SOL 的 S1/S2，扣除保守成本；输出排名或暂不研究 | 候选、拒绝码、成本瀑布、数据时点 |
| TASK-02 Backtest Validation | 对指定策略回测 12–24 个月，输出数据缺口、成本归因和敏感度 | 可复现 run_id、指标、限制、分层结果 |
| TASK-03 Failure Simulation | 对候选运行 paper 并注入 Funding 反转或单腿失败 | 状态转移、补偿、PnL 归因、Receipt/tx hash |

# 5. 策略与机会判断

## 5.1 共同定义

| 字段 | P0 规则 |
| --- | --- |
| 资产宇宙 | BTC、ETH、SOL；必须通过 canonical_asset 映射 |
| Venue | Binance、Bybit、Hyperliquid、Injective；每个候选显式记录 market_id |
| 决策时点 | 历史：整点事件网格；实时：60 秒扫描 + Funding/市场状态事件触发 |
| 标准化 | 原始 rate → 每小时 rate → 目标持有期 funding；禁止只比较页面 APR |
| 默认持有期 | 24 小时；同时输出 8/24/72 小时敏感度 |
| 入场原则 | 不确定性准备金后 Net PnL > 0，且成本覆盖比 ≥ 2.0；所有阈值写入 versioned config |
| 容量 | 目标名义金额不得超过两腿中更小的保守深度容量；Demo 参与率上限 5% |
| Delta | 两腿目标名义 Delta 偏差 ≤ 0.5%；超限不得进入 HEDGED |
| 结果 | ACCEPTED / REJECTED_*；没有强制生成交易计划 |

## 5.2 S1｜同平台现货—永续

| 要素 | 规则 |
| --- | --- |
| 结构 | 做多合格现货 + 做空同基础资产正 Funding 永续 |
| 信号 | 目标持有期预计 Funding 收入 + 基差影响 − 全回合成本 − 风险准备金 > 0 |
| 资产映射 | 现货与永续须映射到同一 canonical_asset；包装资产另设 wrapper_risk 标记 |
| 白名单 | 平台、市场、现货上市时间、成交深度与 Oracle 状态全部通过 |
| 退出 | 净继续持有价值 ≤ 0、Funding 翻转、基差/Delta/保证金越界、数据过期或达到最大持有期 |
| P0 排除 | 负 Funding 的现货空头，因为借币、召回、费率和可得性未被完整建模 |

## 5.3 S2｜跨平台永续—永续

| 要素 | 规则 |
| --- | --- |
| 结构 | 做空标准化后高 Funding venue；做多低 Funding venue |
| 信号 | 两腿目标持有期 Funding 差 − 双边开平仓成本 − 基差/滑点/恢复准备金 > 0 |
| 保证金 | 两边预先分配权益；资金转移不进入交易热路径 |
| 市场匹配 | 基础资产、合约乘数、报价、结算币、Funding 周期、标记价与 Oracle 语义可比 |
| Injective 证据门 | 至少一个可演示候选包含 Injective 腿；否则 Injective 赛道闭环不成立 |
| 退出 | Funding 差消失/翻转、跨 venue 基差超限、任一 venue 降级、保证金缓冲不足或到期 |

## 5.4 收益与成本口径

Net PnL
= Funding PnL
+ Basis / Spread PnL
- Open fees - Close fees
- Open slippage - Close slippage
- Re-hedging cost
- Borrow / financing cost (if applicable)
- Margin rebalance / transfer cost
- Builder / x402 payment cost
- Failure / recovery cost
- Model uncertainty reserve

Strategy ROI = Net PnL / Total equity allocated across all legs

所有界面与 API 必须分别标识：Gross mechanical APR、Modeled net APR、Realized paper PnL、Realized live PnL。比赛版不得出现 Realized live PnL。

## 5.5 核心拒绝码

| 代码 | 语义 |
| --- | --- |
| REJECTED_COST | 保守成本或不确定性准备金吃掉预期 carry |
| REJECTED_STALE_DATA | 任一关键快照超过 venue/字段的新鲜度阈值 |
| REJECTED_MAPPING | 基础资产、合约、包装资产或结算语义不可安全映射 |
| REJECTED_LIQUIDITY | 保守容量不足或滑点超过阈值 |
| REJECTED_MARGIN | 任一 venue 保证金缓冲不足 |
| REJECTED_RISK | Delta、基差、Funding 翻转或风险策略不通过 |
| REJECTED_MISSING_EVIDENCE | 缺失费用版本、市场状态或必要历史字段 |
| REJECTED_UNSUPPORTED | 用户请求超出 BTC/ETH/SOL、S1/S2 或比赛版权限边界 |

# 6. 数据、回测与模拟环境

## 6.1 当前可用数据资产

| 2024-07-24 窗口开始 | 2026-07-24 窗口结束 | 47,858 合格 S1 事件 | 52,437 合格 S2 小时机会 |
| --- | --- | --- | --- |

| 数据对象 | 规模 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| Funding events | 65,697 | Binance / Bybit / Hyperliquid；BTC/ETH/SOL |
| S1 面板 | 48,166 总；47,858 合格 | 用于同平台现货—永续候选原型 |
| S2 面板 | 52,560 总；52,437 合格 | 用于跨平台每小时机会原型 |
| 完整性 | 无重复主键；无同 venue 伪跨平台腿 | 独立验证通过 |
| 已知缺口 | Hyperliquid 3 个 2 小时时间缺口 | 2024-08-15 12→14 UTC；不得补 0 |
| 毛 APR 描述 | 中位数 9.25%；P95 32.68% | 仅为原始机会分布，绝非净收益 |

关键限制 当前历史跨平台信号使用“当时最近已实现 Funding”，不是当时 UI 的 predicted Funding；不存在完整历史 predicted funding 快照和完整 L2 队列。Hyperliquid 现货为UBTC/UETH/USOL 等包装资产，且上市期较晚。以上限制必须进入每次回测报告。

## 6.2 防未来函数与时间语义

所有原始记录保存 observed_at、effective_at、settlement_at、ingested_at。

已实现 Funding 只能在结算确认后用于下一决策时点；不得让结算前回放读取最终 rate。

Predicted Funding 仅能使用实时采集的不可变快照；不得由事后已实现值回填。

K 线只使用已闭合 bar；市场状态、费率、手续费、tick/lot 与保证金规则按历史版本加载。

数据缺失保持 missing；不前向填充为 0，不为上市前资产补齐，不用当前可交易宇宙替代历史宇宙。

任何低于字段级质量门的回测仍可运行，但结果状态必须为 PARTIAL，不得进入 Pitch 主结论。

## 6.3 三个环境共用策略代码

| 环境 | 用途 | 能证明 | 不能证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Historical Replay | 资金费、价格、规则、成本的事件回放 | 策略逻辑、费率持续性、成本后结果 | 真实排队、网络故障、历史 predicted funding |
| Mainnet Shadow | 读取真实主网数据但绝不签名/下单 | 实时 predicted、BBO/L2、延迟、paper 双腿 | 真实拒单、真实资金约束、真实滑点 |
| Testnet Integration | 签名、撤单、合约、权限、回执联调 | 接口、状态机、密钥隔离、链上证据 | 主网盈利、容量、真实 Funding 行为 |

## 6.4 最低回测输出

Funding PnL、基差/价差 PnL、开平仓手续费、滑点、再平衡与恢复成本、净 PnL。

以两腿总权益为分母的 ROI、最大回撤、持有期、费率翻转率、盈亏平衡时间。

最大未对冲时间、容量、Delta 偏差、保证金压力与失败/恢复事件。

按资产、venue、策略、市场状态分层；8/24/72 小时敏感度。

Walk-forward、手续费/滑点 ×1.5/×2 压力、Funding 突然归零/翻转和缺口压力。

run_id、dataset_version、engine_version、config_hash、Git commit 与生成时间。

## 6.5 24/7 采集器（与开发并行）

| 对象 | 字段 | 最低频率/规则 |
| --- | --- | --- |
| Funding | realized + predicted 快照 | venue 原生频率；至少每 60 秒抓预测 |
| 盘口 | BBO + L2 分档 | 1–5 秒，超限降级为 stale |
| 市场元数据 | tick/lot、fees、leverage、funding interval、status | 变更事件 + 每小时校验 |
| 账户/模拟 | paper orders、fills、position、margin、latency | 事件驱动 |
| 可用性 | 429/5xx、断连、恢复、时钟偏差 | 每次事件 |

# 7. AI Agent 与 A2A 需求

## 7.1 AI 与确定性边界

| 组件 | 负责 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| LLM / Planner | 理解意图、补齐任务约束、选择工具、组织解释、生成双语报告 | 不得计算最终 PnL、修改风控结果或生成签名 |
| Data Tools | 读取授权数据、返回带来源/时点的标准化输入 | 不得隐藏缺口或用训练记忆替代实时数据 |
| Opportunity Engine | 费率归一化、成本/资本/容量计算、候选排序 | 仅接受 versioned config |
| Risk Engine | 硬门、拒绝码、风险状态、Kill Switch | LLM 无权覆盖 |
| Replay/Paper Engine | 事件回放、订单/成交模拟、状态机、PnL 归因 | 与策略代码同源 |
| Receipt Service | 生成不可变记录、哈希、链上摘要 | 不声明外部 venue 成交真实性 |

## 7.2 Agent Card 最低字段

| 分组 | 字段 |
| --- | --- |
| identity | name、description、version、operator |
| endpoint | A2A service URL、health URL、authentication |
| modes | input/output MIME、streaming、timeout、locale |
| skills | opportunity_discovery、backtest_validation、failure_simulation |
| constraints | BTC/ETH/SOL、S1/S2、paper_only、supported venues |
| provenance | engine_version、data limitations、code repository |
| risk | disclaimer、no-live-funds、no-investment-advice |

## 7.3 A2A I/O 契约

Request {
  taskType: "OPPORTUNITY" | "BACKTEST" | "FAILURE_SIM",
  assets: ["BTC","ETH","SOL"],
  strategies: ["SPOT_PERP","PERP_PERP"],
  venues?: string[],
  window?: { start, end },
  horizonHours?: 8 | 24 | 72,
  scenario?: { fundingShock, legFailure, latencyMs },
  locale?: "zh-CN" | "en"
}

Response {
  taskId, status, conclusion, candidates[], rejectionCodes[],
  metrics{}, assumptions[], limitations[], sources[],
  runId, engineVersion, configHash, receipt?, riskDisclaimer
}

## 7.4 Agent 质量门

三类任务各连续运行 5 次；全部返回可解析结构，且相同输入的确定性字段一致。

P95 < 90 秒；硬上限 < 20 分钟；超时返回 TIMEOUT_PARTIAL，不得伪造完整结果。

数据来源、observed_at、假设、限制、dataset/config/engine 版本全部可追溯。

任何风险门失败时不得产生执行计划；无合格机会时必须自然语言解释拒绝原因。

评审期间 Agent Card、health、A2A endpoint 稳定在线；健康检查不触发付费或链上写操作。

模型层固定记录 DeepSeek V4 pro 的 provider/model identifier；模型不可绕过工具权限。

# 8. 系统架构与组件边界

## 8.1 逻辑架构

| 层 | 组件 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 1. Experience | Web Demo / A2A Client / Judge Platform | 自然语言任务、候选与证据展示 |
| 2. Agent | A2A Server / Planner / Report Composer | 结构化任务与解释；无交易签名权 |
| 3. Data | Venue Adapters / Collector / Normalizer | 实时/历史数据、来源、版本、质量 |
| 4. Intelligence | Opportunity / Cost / Risk Engine | 确定性计算、拒绝码、候选排序 |
| 5. Simulation | Replay / Paper Executor / Unified Ledger | 订单事件、状态机、PnL、故障注入 |
| 6. Injective | MCP/SDK / ERC-8004 / x402 / ReceiptAnchor | 市场数据、身份、付费与链上证据 |
| 7. Platform | PostgreSQL / Queue / Secrets / Observability | 持久化、任务、密钥、日志与指标 |

## 8.2 建议技术栈

| 层 | 选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js + React + TypeScript | 双语、响应式、最小 4 屏 |
| Agent/API | Node.js + TypeScript | A2A、x402、Injective SDK/MCP 更一致 |
| Research | Python | 回测、数据质量、统计；通过稳定 API 与 Node 交互 |
| Storage | PostgreSQL + object storage | 事件、快照、run/receipt；不在 P0 上 IPFS |
| Queue | Redis-compatible queue | A2A 长任务、重试、幂等 |
| Injective | EVM testnet + native indexer/MCP | 首次参赛优先 EVM；真实市场数据来自官方接口 |
| Contracts | Solidity + Foundry | 最小 ReceiptAnchor；Exchange Precompile 为 P1 |
| Observability | OpenTelemetry + structured logs | task/run/receipt/tx 全链路关联 |

## 8.3 组件接口原则

所有适配器返回统一 schema；venue 原始 payload 以 content hash 保留，不直接暴露 secrets。

策略、成本、风险与 paper 引擎均为纯函数优先；输入和配置可序列化、可回放。

A2A 任务使用 task_id；回测使用 run_id；paper 使用 strategy_id；链上使用 tx_hash。

任何写操作要求 idempotency_key；重复请求必须返回原结果或安全拒绝。

主网数据读取与测试网写入使用不同配置、不同钱包、不同网络标签；启动时强校验。

# 9. Injective 产品集成

## 9.1 选定路径：EVM-first + Native Market Data

Info Session 明确允许 EVM、CosmWasm、SDK 等不同路径，并建议首次参赛优先 EVM。CarryPilot 选择 EVM-first 作为链上身份、x402 与 Receipt 的落地层，同时使用Injective MCP/Indexer/Trading Market Data 获取永续市场、Funding、spread 与元数据。这既形成真实 Injective 产品价值，也避免为了“上链”重写整个交易引擎。

## 9.2 P0 集成清单

| ID | 需求 | 可验收证据 |
| --- | --- | --- |
| INJ-01 Market Data | Injective 活跃永续市场、oracle、spread、funding、tick/min notional/max leverage | 标准化快照、source URL、observed_at |
| INJ-02 Candidate Leg | S2 至少出现一个包含 Injective 的候选；无合格机会可返回拒绝 | 候选/拒绝 JSON + run_id |
| INJ-03 ERC-8004 | 用 Injective Agent CLI 在测试网注册 CarryPilot 身份与服务 metadata | tokenId、owner、registry URL/tx hash |
| INJ-04 x402 | 以 0.01 USDC 保护“完整回测报告”测试端点；评审核心任务保持免费 | 402 quote、payment receipt、API response |
| INJ-05 ReceiptAnchor | 纸面策略结束后，将 receipt_hash/schema/engine/version 写入测试网 | 合约地址、tx hash、本地原文 hash |
| INJ-06 Explorer Evidence | UI 显示可点击测试网浏览器链接和匹配校验 | 现场可查询 |

## 9.3 AInj、Agent CLI、x402 的正确边界

| 组件 | 用途 | 产品边界 |
| --- | --- | --- |
| @injectivelabs/ainj | 打包 CLI、MCP servers 与 Agent Skills；配置 Codex/Claude 等 harness | 开发工具，不等于产品身份 |
| Injective MCP + Trading Skills | 查询/交易 Injective；P0 使用 market-data/account 读能力 | 生产运行依赖需固定版本并限制写权限 |
| Injective Agent CLI | 注册、更新、查询 ERC-8004 身份 | 独立测试网 key；不可与主钱包混用 |
| @injectivelabs/x402 | 将 USDC 付款嵌入 HTTP 402 流程 | 只保护可选付费报告，不阻断评审任务 |
| ReceiptAnchor | 最小合约存摘要和哈希 | 不存完整策略数据，不宣称验证外部成交 |
| Exchange Precompile | 下单/撤单/仓位/授权 | P1 强加分；通过后也只证明测试网集成 |

## 9.4 开发环境与安全

| 组件 | 最低要求 |
| --- | --- |
| AInj | Node 24+、npm 11+、Git 2.53+；ainj install/status/skills 验证 |
| Agent CLI | Node 18+；测试网 INJ；独立 EVM 私钥；密钥不写入仓库 |
| MCP | 默认 Main 3001、Docs 3002，可由配置覆盖；本地监听，不对公网裸露 |
| x402 | 测试网钱包、USDC/INJ、facilitator；每次支付与 API task 关联 |
| EVM | 网络/chainId/contract/address 在启动时强校验；测试网/主网配置完全分离 |

P1 强加分项 若核心闭环完成，再通过 Exchange Precompile 在 Injective 测试网放置并撤销一笔白名单小额衍生品订单，记录 order hash、position query 与授权/撤销证据。该功能不得阻塞 P0，也不得被描述为收益验证。

# 10. Paper 执行、状态机与 Receipt

## 10.1 状态协议

| 状态 | 进入条件 | 允许动作 |
| --- | --- | --- |
| DISCOVERED | 候选由 Opportunity Engine 生成 | 进入质量与风险校验 |
| VALIDATED | 映射、数据、成本、风险通过 | 生成双腿 quote |
| QUOTED | 两腿数量、价格、费用与容量冻结 | 保留 paper 资源与幂等键 |
| RESERVED | run/ledger 已创建 | 提交 Leg A 模拟订单 |
| LEG_A_PENDING | Leg A 未完成 | 填单、超时、撤单或进入 RECOVERY |
| LEG_B_PENDING | Leg B 未完成 | 填单、超时、撤单或进入 RECOVERY |
| HEDGED | 名义 Delta 在容忍范围 | 进入持仓监控 |
| MONITORING | 持续更新 Funding、基差、PnL、保证金 | 退出条件触发 |
| EXIT_PENDING | 双腿退出指令已创建 | 完成/补偿/人工接管 |
| CLOSED | 两腿结束且账本对齐 | 生成最终 Receipt |
| 异常 | REJECTED / CANCELLED / RECOVERY / MANUAL_INTERVENTION | 停止新风险并记录原因 |

## 10.2 双腿与恢复规则

Leg A/Leg B 的先后顺序由确定性规则选择：先执行更难成交/更高风险腿，并在 run config 中记录。

部分成交后，另一腿只对已成交量对冲；不得按原目标名义盲目补齐。

未对冲时间超过 max_unhedged_ms 时进入 RECOVERY，撤销未成交、按成本最低的安全动作减敞口。

重试必须复用 idempotency_key；同一订单意图不可产生多个有效模拟订单。

任何本地账本、venue snapshot、position 不一致都进入 MANUAL_INTERVENTION；比赛版停止该任务。

Funding 翻转并不自动止损；先重新计算“继续持有 vs. 退出”的确定性净值，再按风险门决定。

## 10.3 Execution Receipt

| 分组 | 字段 |
| --- | --- |
| Identity | schemaVersion、strategyId、taskId、runId、decisionTime |
| Provenance | dataSnapshotHash、datasetVersion、engineVersion、configHash、gitCommit |
| Plan | strategy、venue/market/asset、side、notional、horizon、quotes |
| Events | orders、fills、timeouts、retries、stateTransitions、failureInjection |
| Economics | funding、fees、slippage、basis、recoveryCost、netPnl、totalEquity |
| Risk | riskDecisions、rejectionCodes、maxDelta、maxUnhedgedMs、marginStress |
| Final | finalStatus、createdAt、localRecordHash、chainTxHash |

链上只保存 schemaVersion、strategyId、engineVersion、finalStatus、localRecordHash 等摘要。完整 Receipt 留在数据库；UI 重新计算 hash 并与链上值比对。

# 11. 风控、安全与合规

## 11.1 市场与策略风险

| 风险 | 硬规则 |
| --- | --- |
| 数据过期/断连 | 禁止新 candidate；已有 paper 标记 degraded；恢复后做快照对账 |
| Funding 翻转 | 重新计算继续持有价值；若风险/净值不通过则退出 |
| 基差异常 | 超出配置阈值进入 EXIT_PENDING；记录 stress PnL |
| 流动性不足 | 降低容量或 REJECTED_LIQUIDITY；不外推未观测深度 |
| 包装资产 | wrapper 白名单、上市时间、脱锚/流动性门；不等同原生资产 |
| 保证金隔离 | 按 venue 单独压力测试；方向中性不可抵销单 venue 强平风险 |
| 单腿失败 | 进入 RECOVERY；停止新策略；撤单/反向减仓/人工接管 |
| 规则变更 | 市场元数据版本变化触发配置失效与重算 |

## 11.2 密钥、权限与写操作

主钱包私钥永不进入服务端；所有测试网 Agent/x402/合约 key 与个人钱包隔离。

Secrets 只来自环境变量或密钥服务；日志、Receipt、错误栈不得出现私钥、token、完整签名。

所有链上写操作默认 testnet；网络不匹配时进程拒绝启动。

x402、ERC-8004、Receipt 采用不同最小权限账户或明确的 spend limit。

未来 L3 仅允许可撤销、按资产/动作/名义金额/有效期约束的 API Wallet 或 AuthZ。

所有写操作有 idempotency key、审计事件、交易哈希、失败码与人工 Kill Switch。

## 11.3 合规输出

固定风险提示 本结果用于研究与模拟，不构成投资建议、收益承诺、荐币、代客理财或适合性判断。资金费率、基差、滑点、流动性和保证金风险可能快速变化；历史与 paper 结果不代表未来表现。

面向外部统一使用“研究结论”“paper-trade candidate”，不使用“稳赚”“无风险套利”“下单建议”。

Pitch 图表必须标注 gross / modeled / paper 口径、样本窗口、成本是否完整及数据限制。

第三方数据、模型、API、开源代码均保留许可证和授权记录；PandaAI 数据不得移作赛外用途。

不保存不必要的用户身份/联系方式；评审鉴权 token 只用于任务调用。

# 12. 体验、Demo 与提交物

## 12.1 最小产品界面

| 屏幕 | 核心内容 | 可信设计 |
| --- | --- | --- |
| 01 Scan | 资产/策略/venue 过滤；候选或“无合格机会” | 数据时间、新鲜度、Gross/Net 分离 |
| 02 Candidate | 两腿、成本瀑布、容量、失效条件与拒绝原因 | 点击查看原始来源/配置 |
| 03 Replay / Paper | 回测指标或状态机时间线；故障注入按钮 | 运行不可改参数、run_id |
| 04 Evidence | Agent Card、Injective identity、x402、Receipt、tx hash | 公开可查询链接 |

## 12.2 90 秒 Injective Demo 故事

| 时间 | 画面与旁白 |
| --- | --- |
| 0–15s｜Problem | 高 Funding 不等于净收益；跨 venue 双腿与保证金风险难统一 |
| 15–40s｜Product | A2A 请求 → 机会引擎 → 成本/风控；展示 ACCEPTED 或可信拒绝 |
| 40–70s｜On-chain | Injective 市场腿、ERC-8004、x402 或 Receipt tx hash/Explorer |
| 70–90s｜AI + Future | AI 的核心作用、数据限制、30 天影子盘与赛后 L3 阶段门 |

Demo 网站至少提供英文版本；中文为团队开发与本地沟通。现场较长 Pitch 可扩展到 2–3 分钟，但核心用户流程和链上证据与 90 秒视频保持一致。

## 12.3 最终提交包

项目名称、英文/中文一句话 Pitch、问题与第一用户。

可运行在线 Demo；90 秒视频；如现场展示则准备离线录屏备份。

公开 GitHub：README、架构图、启动命令、测试命令、许可证、已知限制。

Agent Card URL、A2A endpoint、鉴权说明、3 个任务示例与预期输出。

Injective 测试网：Agent tokenId、合约地址、x402 证据、Receipt tx hash、Explorer 链接。

团队成员与分工；赛事期间实质新增功能说明。

数据卡：时间窗、venue、资产、缺口、成本假设、不可证明事项。

# 13. 功能需求清单

| ID | 优先级 | 模块 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | P0 | Venue Adapter | 读取 Binance/Bybit/Hyperliquid/Injective Funding、价格、市场元数据与状态 |
| FR-002 | P0 | Normalizer | 统一资产、market、周期、rate、价格、精度、结算与时间语义 |
| FR-003 | P0 | S1 Engine | 生成合格同平台 spot-perp 候选或拒绝码 |
| FR-004 | P0 | S2 Engine | 生成跨平台 perp-perp 候选；支持 Injective 腿 |
| FR-005 | P0 | Cost Engine | 完整成本、总资本 ROI、容量与敏感度 |
| FR-006 | P0 | Risk Engine | 数据/映射/流动性/保证金/Delta/规则硬门 |
| FR-007 | P0 | Backtest | 12–24 个月事件回放、分层指标、压力与防未来函数 |
| FR-008 | P0 | Paper Engine | 双腿状态机、故障注入、补偿、统一账本 |
| FR-009 | P0 | A2A Server | Agent Card、公网任务、鉴权、健康检查、超时与结构化响应 |
| FR-010 | P0 | LLM Layer | DeepSeek V4 pro 编排/解释；数值不可覆盖 |
| FR-011 | P0 | ERC-8004 | Injective 测试网注册、metadata、查询与 UI 证据 |
| FR-012 | P0 | x402 | 完整报告按次付费测试端点；核心评审任务免费 |
| FR-013 | P0 | Receipt | 完整本地记录 + Injective 摘要锚定与一致性校验 |
| FR-014 | P0 | Web Demo | Scan/Candidate/Replay/Evidence 四屏、双语、Explorer 链接 |
| FR-015 | P0 | Audit | task/run/config/data/receipt/tx 全链路追溯 |
| FR-016 | P1 | Exchange Precompile | 测试网小额订单/撤单/仓位或授权证据 |

# 14. 非功能与可观测性

| ID | 要求 |
| --- | --- |
| NFR-01 可用性 | 评审时段 A2A / health 可用；单点数据源失败时明确降级 |
| NFR-02 性能 | P95 任务 < 90 秒；实时扫描刷新 ≤ 60 秒；UI 首屏 ≤ 3 秒（缓存可用时） |
| NFR-03 数据新鲜度 | 字段级 max_age；过期即拒绝，不静默使用缓存 |
| NFR-04 可复现 | 同 run 输入 + 版本可重放；确定性字段无随机漂移 |
| NFR-05 安全 | secret 扫描、依赖锁定、测试网强校验、最小权限、审计日志 |
| NFR-06 可观测 | task/run/venue/receipt/tx correlation id；结构化错误与延迟指标 |
| NFR-07 可恢复 | 429/5xx 指数退避；WebSocket 重连后快照恢复与对账 |
| NFR-08 可访问性 | 键盘可操作、状态不只靠颜色、表格/图表有文本等价物 |
| NFR-09 国际化 | zh-CN / en；数字、UTC 时间、APR/ROI 口径一致 |
| NFR-10 隐私 | 不收集非必要个人信息；日志脱敏；评审凭证可撤销 |

## 14.1 监控与告警

| 域 | 指标 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Data | snapshot_age、gap_rate、schema_error、venue divergence | 超过硬阈值立即熔断候选 |
| Agent | task_latency、success、parse_error、tool_error、timeout | P95 或错误率越界告警 |
| Paper | max_unhedged、delta_error、recovery_count、ledger_mismatch | 任一账本不一致即停止 |
| Injective | RPC latency、tx failure、index delay、x402 verify | 失败不影响免费核心任务；保留重试证据 |
| Security | secret scan、unexpected network、write attempts | 阻断启动/写入并告警 |

# 15. 验收标准

| ID | Given / When / Then |
| --- | --- |
| AC-01 Cost rejection | Given 毛 APR > 0 但全回合成本更高；When Agent 评估；Then 返回 REJECTED_COST，不生成执行计划，并展示成本归因。 |
| AC-02 No look-ahead | Given 最终 Funding 尚未结算；When 历史回放运行至结算前；Then 策略不可读取该最终值。 |
| AC-03 Missing data | Given 关键 Funding/L2 缺口；When 回测或扫描；Then 不补 0，结果标记 PARTIAL 或 REJECTED_MISSING_EVIDENCE。 |
| AC-04 Wrapper risk | Given Hyperliquid 包装现货未通过上市期/流动性白名单；When S1 扫描；Then REJECTED_MAPPING。 |
| AC-05 Single-leg | Given Leg A 成交 40%、Leg B 被拒；When 未对冲时间超限；Then 进入 RECOVERY，按已成交量补偿并完整记账。 |
| AC-06 Funding flip | Given paper 持仓中 Funding 反转；When 重新计算继续持有价值；Then 按确定性规则继续或 EXIT_PENDING，解释归因。 |
| AC-07 A2A | Given 评审平台读取公网 Agent Card；When 发送任一示例任务；Then 返回可解析、可解释结果且 < 20 分钟。 |
| AC-08 Determinism | Given 相同 run/config/data；When 重放两次；Then 数值、拒绝码与状态转移一致。 |
| AC-09 Injective data | Given Injective 有活跃永续市场；When 扫描 S2；Then 标准化 Funding/metadata 进入比较或返回明确不合格原因。 |
| AC-10 ERC-8004 | Given 测试网注册完成；When UI/CLI 查询 tokenId；Then metadata 中服务端点与当前 Agent Card 一致。 |
| AC-11 x402 | Given 未付款请求完整报告；When 调用受保护端点；Then 返回 402 报价；凭有效 receipt 重试后返回数据。 |
| AC-12 Receipt | Given paper trade CLOSED；When 锚定 Receipt；Then Explorer 可查 tx，本地 hash 与链上摘要一致。 |
| AC-13 Compliance | Given 任意外部报告；When 输出完成；Then 包含固定风险提示，且不出现收益承诺或个性化下单措辞。 |
| AC-14 Network safety | Given 环境为 mainnet 且比赛写开关未授权；When 进程启动；Then 拒绝所有签名/写操作。 |

# 16. 指标与分析

## 16.1 产品与 Agent 指标

| 指标 | 定义 | 比赛目标 |
| --- | --- | --- |
| Task completion | 三类任务可解析成功率 | 比赛门：15/15 |
| Faithfulness | Agent 数值与 deterministic result 一致率 | 100% |
| Reject quality | 应拒绝样本被正确拒绝 | 100% 核心故障集 |
| Latency | 端到端 P50/P95/max | P95 < 90s；max < 20m |
| Traceability | 包含 source/time/version/config 的输出比例 | 100% |
| Injective evidence | 身份/x402/receipt/market leg 可核验证据 | 各 ≥ 1 |
| Demo comprehension | 5 名陌生测试者能复述问题和价值 | ≥ 4/5 |

## 16.2 策略研究指标

机会数、通过率、拒绝码分布；按资产/venue/策略/市场状态分层。

Funding、基差、费用、滑点、恢复成本及不确定性准备金的 PnL 瀑布。

总权益 ROI、最大回撤、盈亏平衡时间、Funding 翻转率与持有期。

容量、目标/实际 Delta、最大未对冲时间、保证金压力与恢复次数。

Gross vs modeled net 的差距，作为“毛 APR 幻觉”教育指标。

Pitch 纪律 在净回测和成本模型完成前，只展示“数据覆盖、机会分布与成本侵蚀示例”，不得将 9.25% 中位数毛 APR 或 P95 32.68% 写成策略收益。

# 17. 阶段门与开发顺序

| Gate | 进入 | 退出 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 PRD Freeze | 方案 A 已批准；v2 最终审阅 | P0/非目标/接口/验收冻结 | 不扩大范围 |
| G1 Research Engine | 数据 schema 冻结 | S1/S2 可复现、无未来函数、成本可追溯 | 不称净收益已验证 |
| G2 A2A + Paper | 引擎通过测试 | 3 任务稳定、状态机通过故障注入 | 不接真实资金 |
| G3 Injective Evidence | 测试网 key/钱包隔离 | 数据腿、身份、x402、Receipt 有证据 | 不把哈希当外部成交证明 |
| G4 Shadow | 主网只读采集上线 | 连续 ≥30 天、延迟/滑点/故障模型校准 | 不开放 L3 |
| G5 Small Live | 安全、合规、运维批准 | 小额、白名单、可撤销、Kill Switch | 不面向公众/大额 |

## 17.1 开发顺序

冻结 normalized quote、cost、risk、A2A、receipt schema 与拒绝码。

将现有历史面板接入确定性 Opportunity/Backtest Engine；完成未来函数测试。

实现 Binance/Bybit/Hyperliquid/Injective 实时适配器与 24/7 采集器。

实现 A2A Server、Agent Card、三类任务与 DeepSeek V4 pro 模型适配。

实现 Paper Executor、统一账本、Funding 翻转与单腿失败注入。

实现 Injective ERC-8004、x402、ReceiptAnchor 与 Evidence 面板。

完成最小四屏 Web、双语、90 秒视频和公开 README/架构。

运行功能、数据、安全、故障、赛道提交清单；若有余量再做 Exchange Precompile P1。

## 17.2 开发前不可变决策

| ID | 决策 |
| --- | --- |
| D-01 | 比赛版 paper only；L3 不进入 P0 |
| D-02 | 资产限定 BTC/ETH/SOL；策略限定 S1/S2 |
| D-03 | AI 不计算最终数值，不签名，不覆盖风控 |
| D-04 | Injective EVM-first；市场数据由 Native/MCP/Indexer 进入引擎 |
| D-05 | x402 只保护可选付费报告；评审核心路径免费 |
| D-06 | Receipt 只证明本地记录防篡改，不证明外部成交真实性 |
| D-07 | 主网影子盘至少 30 天后才讨论小额实盘 |

# 附录 A｜核心 Schema

## A.1 NormalizedFundingQuote

| 分组 | 字段 |
| --- | --- |
| identity | venue、market_id、canonical_asset、instrument_type、quote/settle_asset |
| time | observed_at、effective_at、settlement_at、ingested_at |
| funding | raw_rate、interval_seconds、hourly_rate、predicted_or_realized、next_settlement |
| price | mark、index/oracle、bid、ask、mid、basis |
| liquidity | depth bands、volume、open_interest、capacity_notional |
| rules | tick_size、lot_size、min_notional、max_leverage、fee_tier、market_status |
| quality | source、freshness_ms、missing_fields、quality_flags、raw_payload_hash |

## A.2 OpportunityCandidate

| 分组 | 字段 |
| --- | --- |
| identity | candidate_id、strategy、asset、decision_time、horizon_hours |
| legs | venue、market、side、instrument、price、notional、margin |
| economics | gross_funding、basis、fees、slippage、recovery、reserve、net_pnl、roi |
| risk | delta_error、capacity、margin_buffer、funding_flip、quality_flags |
| decision | ACCEPTED/REJECTED、rejection_codes、expires_at、config_hash |

## A.3 BacktestRun

| 分组 | 字段 |
| --- | --- |
| provenance | run_id、dataset_version、engine_version、config_hash、git_commit |
| window | start/end、decision cadence、universe、venues、strategy、horizon |
| cost | fee schedule、slippage model、borrow/transfer/recovery assumptions |
| results | PnL components、ROI、drawdown、turnover、flip rate、capacity、stress |
| quality | coverage、gaps、estimated fields、warnings、status COMPLETE/PARTIAL |

# 附录 B｜错误与任务状态

| 任务状态 | 语义 |
| --- | --- |
| QUEUED | 任务已接受，尚未执行 |
| RUNNING | 正在调用工具/引擎 |
| COMPLETED | 任务完整结束，可能包含 REJECTED 候选 |
| PARTIAL | 结果可读但数据/工具/时间不足；必须列限制 |
| FAILED | 不可恢复错误；返回 machine-readable error |
| TIMEOUT_PARTIAL | 达到任务时间预算，返回已完成步骤，不伪造后续 |

| 错误码 | 语义 |
| --- | --- |
| ERR_AUTH | 鉴权失败或权限不足 |
| ERR_DATA_SOURCE | 数据源不可用/限流 |
| ERR_DATA_QUALITY | 必要字段缺失或 stale |
| ERR_CONFIG | 运行配置/网络/市场不一致 |
| ERR_ENGINE | 确定性引擎失败 |
| ERR_CHAIN | Injective RPC/tx/index 失败 |
| ERR_PAYMENT | x402 quote/receipt/verify 失败 |
| ERR_TIMEOUT | 任务超过预算 |

# 附录 C｜赛前提交核对

| 域 | 提交前必须成立 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Product | Pitch、第一用户、Reverse 叙事、P0/非目标一致 | □ |
| A2A | Agent Card 公网可访问；3 任务 ×5；<20 分钟；鉴权说明 | □ |
| AI | DeepSeek V4 pro model_id；工具调用与确定性边界可演示 | □ |
| Data | 24 个月窗口、缺口、包装资产、成本/估算说明 | □ |
| Injective | market leg、ERC-8004、x402、Receipt/tx hash 可查 | □ |
| Demo | 在线链接、英文版本、90 秒视频、离线备份 | □ |
| Code | 公开 GitHub、README、架构、启动/测试、license、known limitations | □ |
| Security | secret scan、测试网强校验、依赖锁、日志脱敏 | □ |
| Compliance | 风险提示；无收益承诺/投资建议；第三方授权记录 | □ |
| Team | 成员分工、赛事期间新增功能说明 | □ |

# 附录 D｜来源与证据边界

以下来源为 v2 的主要证据。外部技术文档以 2026-07-25 访问版本为准；赛道规则以用户提供的 Info Session PPT/参赛信息及主办方最终解释为准。

| ID | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| S1 | PandaAI 7_22ADVX赛道.docx | A2A、模型、20 分钟、3 任务、合规 |
| S2 | Info Session.pdf（23 页现场 PPT） | Injective 赛道、工具、Demo 与 x402 |
| S3 | Info Session 录音稿（57 分钟） | 讲师补充建议与 Q&A；转写需交叉核验 |
| S4 | Info.docx | Injective 参赛信息、提交物和评分 |
| S5 | 本项目数据 README / 独立验证 | 65,697 事件、质量、缺口与毛 APR |
| S6 | AI资金费率套利产品研究与方案.md | 产品/策略/风险研究 |
| S7 | 历史数据与模拟环境可行性核验.md | 回测与模拟可行性、限制 |
| S8 | Injective AI SDK / MCP / Trading Skills | AInj、MCP 与市场数据能力 |
| S9 | Injective Agents / ERC-8004 | Agent CLI、身份与测试网流程 |
| S10 | Injective x402 | 402 支付流程、USDC 与约 650ms 单区块结算 |
| S11 | Injective Exchange Precompile | 下单、撤单、仓位与授权能力 |
| S12 | Hyperliquid Funding / Info API / SDK / HIP-3 | Funding、市场数据、API Wallet 与 HIP-3 |

## D.1 官方链接

Injective AI SDK

Injective MCP Server

Injective Trading Skills

Injective Agents / ERC-8004

Injective x402

Injective Exchange Precompile

Hyperliquid Funding

Hyperliquid Info API

Hyperliquid Python SDK

## D.2 不可由当前证据声称

净收益、未来收益、策略容量或真实最大回撤已经得到验证。

历史 predicted funding、完整 L2 排队位置、跨 venue 网络故障已经被完整重现。

测试网下单成功代表主网可成交、低滑点或可盈利。

链上 Receipt 验证了 Binance、Bybit、Hyperliquid 的真实成交。

30 天主网影子盘已运行，或 L3 自动交易已达到开放条件。

# 附录 E｜版本与审批

| 版本 | 日期 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-25 | 初版；L1/L2/L3 与 Injective 能力范围过大 | Superseded |
| Review | 2026-07-25 | 开发前审查；提出方案 A/B/C 与 P0 阻断项 | Completed |
| v2.0 | 2026-07-25 | 方案 A + PandaAI + Injective Info Session + 数据/验收/证据 | Ready for final review |

最终审批动作 团队确认本 v2 后冻结 G0，并按第 17.1 节进入开发。任何扩大到真实资金、新增策略或多用户商业化的变更，必须作为独立版本重新审查。